20/9

Done:

Découverte du sujet

On a fait l’inventaire des compétences de chacun

On a débattu des idées de chacun et on en a fait une liste

On a organisé cette liste par ordre de priorité

On a décidé que nous devions organiser les choses via ULM et un Gantt

Création d’un Use Case par hugo et patrick

Marc et Charles ont commencé à rechercher des infos sur les universités

TO DO:

Continuer la recherche sur les université

Étendre notre compréhension du sujet

se munir de logiciels pour les schéma UML et le Gantt

26/9

Done :

Charles a Commencé les cours Open classroom HTML & CSS

Marc a continué la recherche sur les universités

Hugo et Patrick discutent des premier jets de design et de l’organisation globale ainsi que des pages qui seront présentent sur le site +ULM use case

TO DO:

3/10

Done:

Marc et Charles a fini la recherche sur les universités

Charles a continué son tuto

Patrick a fini le use case et la TODO list

Hugo implémente rapidement les premières idées que nous avons eu

##### [IMAGE DE LA PAGE AVEC LES 3 FENÊTRES DEDANS]

TO DO:

10/10

Done :

Charles a continué son tuto

Patrick a désigné proposé plusieurs idées pour le pied de page et l'entête

Hugo a commencé l'implémentation de l'entête

Marc ne se souvient plus ce qu’il a fait

TO DO:

25/10

Done:

Patrick renseigne le Rapport

TO DO: (vacances)

Charles et Patrick continuent la formation au HTML et CSS pendant les vacances

12/11

Done:

Charles a fait une maquette d’un header en flexbox pour s'entraîner

Hugo a fini le header version ordinateur

Patrick a fini le footer version ordinateur

TODO:

patrick et charles s’attaquent à la page d'accueil principale

Hugo et Marc finissent la page de tri université (sans la fonction de trie) et font la page université individuelles

21/11

Done:

Page univ en travaille en groupe avec tout le monde

TODO:

adapter le header a toutes les pages

06/12

Done:

Marc adapte le header a toutes les pages

Charles créer des copies de la pages universite avec les informations sur les universités choisis

Patrick remplie le texte des pages universités

TO DO:

Marc fait la page contact chez lui

10/12

Done:

La page contacte ext fini par Marc

Charles fignoles les pages université avec des nouvelles images

Patrick reprends les réglages de la carte SVG

Hugo et Marc avance sur le diapo de la page d'accueille et encadre tout le monde et donne les directives pour mettre l'équipe au travaille

12/12

Done:

Assemblage du site Marc & Hugo

Finalisation du diapo Charles & Patrick